新核芯知识库智能体系统

技术路线方案

版本: 1.1 | 日期: 2026年2月（更新）

一、项目概述

为青岛新核芯科技有限公司（半导体生产企业）搭建本地部署的知识库 + 智能体 + 培训考试一体化平台，实现企业知识资产的智能化管理与应用。

1.1 项目约束

| 维度 | 约束条件 |
| --- | --- |
| 用户规模 | <100人 |
| 安全级别 | 企业内部保密（基于角色权限控制） |
| 部署方式 | 本地化部署（数据不出企业） |
| 访问终端 | Web端 + IM集成 |
| 数据规模 | 约 5TB 文件 |
| 图纸解读 | 文本/元数据检索 |

二、技术架构

2.1 系统架构图

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     前端 (Web/IM)                          │
│            Vue + Ant Design + IM SDK                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      API 网关 (Nginx)                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
        ┌─────────────────────┼─────────────────────┐
        ▼                     ▼                     ▼
┌───────────────┐   ┌───────────────┐   ┌───────────────┐
│   知识库服务   │   │   智能体服务   │   │  培训考试服务  │
│  (FastAPI)    │   │  (FastAPI)    │   │  (FastAPI)    │
└───────────────┘   └───────────────┘   └───────────────┘
        │                     │                     │
        └─────────────────────┼─────────────────────┘
                              │
        ┌─────────────────────┼─────────────────────┐
        ▼                     ▼                     ▼
┌───────────────┐   ┌───────────────┐   ┌───────────────┐
│   向量数据库   │   │    本地LLM    │   │   关系数据库   │
│   (Milvus)    │   │ (Qwen2.5-7B) │   │    (MySQL)    │
└───────────────┘   └───────────────┘   └───────────────┘
        │                     │
        ▼                     ▼
┌───────────────┐   ┌───────────────┐
│   文件存储     │   │   Embedding   │
│   (MinIO)     │   │   (BGE-M3)    │
└───────────────┘   └───────────────┘

2.2 技术选型

| 层级 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue + Ant Design | 成熟稳定，企业级组件 |
| 后端 | Python FastAPI | 异步高性能，类型提示 |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 关系型数据存储 |
| 向量库 | Milvus 2.x | 高性能向量检索 |
| 对象存储 | MinIO | 文件存储，S3兼容 |
| LLM推理 | vLLM / Ollama | 本地模型部署 |
| 文档解析 | Unstructured | 多格式文档解析 |
| 消息队列 | Redis | 异步任务、缓存 |
| 企业集成 | IM SDK | 工作台H5应用 |

三、大模型选型

3.1 推荐方案：通义千问 Qwen2.5-7B

经过综合评估，推荐使用阿里通义千问 Qwen2.5-7B-Instruct 作为主对话模型。

3.2 模型对比分析

| 模型 | 参数量 | 显存需求 | 中文能力 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen2.5-7B-Instruct | 7B | 16GB | ★★★★★ | ⭐ 首选 |
| DeepSeek-7B | 7B | 16GB | ★★★★☆ | 备选 |
| ChatGLM3-6B | 6B | 13GB | ★★★★☆ | 备选 |
| Llama3-8B | 8B | 18GB | ★★★☆☆ | 不推荐 |

3.3 选择 Qwen2.5 的理由

中文理解能力最强：阿里巴巴针对中文场景深度优化，在中文问答、文档理解方面表现优异

企业级支持：阿里云提供完善的技术支持和文档

开源免费：Apache 2.0 协议，可商用

推理效率高：支持 vLLM 加速，吞吐量高

上下文窗口大：支持 32K 上下文，适合长文档问答

3.4 DeepSeek 作为备选方案

DeepSeek-7B 也是优秀的国产开源模型，在代码生成和数学推理方面表现突出。如果后续需要增强代码相关能力，可考虑切换或混合使用。

3.5 更大参数模型选项与繁体中文支持

原方案推荐 7B 是在本地部署场景下显存需求（16GB）与中文能力的最佳平衡点。如需更强能力，以下是可选的更大参数模型（本地部署）：

| 模型 | 参数量 | 显存需求(FP16) | 显存需求(Int4量化) | 中文能力 | 推荐场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen2.5-7B | 7B | 16GB | 6GB | ★★★★★ | 基准方案，硬件成本最低 |
| Qwen2.5-14B | 14B | 32GB | 12GB | ★★★★★ | 效果明显提升，推荐升级 |
| Qwen2.5-32B | 32B | 64GB | 20GB | ★★★★★ | 大幅提升，适合复杂场景 |
| Qwen2.5-72B | 72B | 144GB | 48GB | ★★★★★ | 接近商用API水平 |
| Qwen3-32B | 32B | 64GB | 20GB | ★★★★★ | 最新架构，效果等同Qwen2.5-72B |

关于繁体中文支持：通义千问 Qwen 系列模型原生支持繁体中文，无需额外适配。Qwen2.5 支持 29+ 种语言（含简繁中文），Qwen3 更扩展至 119 种语言和方言，中文（含繁体）为第一优先语言。

3.6 阿里云百炼 API 方案（替代本地大模型部署）

如果选择阿里云服务器部署，可以直接调用阿里云百炼平台的最新模型 API，无需自行部署大模型，大幅降低 GPU 硬件成本。阿里云千问系列已迭代至 Qwen3.5，每个模型提供 100 万 token 免费额度。最新 API 价格如下：

| 模型 | 定位 | 输入价格(/百万token) | 输出价格(/百万token) | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen3.5-Plus | 性价比首选 | 0.8 元起 | 4.8 元起 | 日常问答、知识库检索 |
| Qwen3-Max | 旗舰模型 | 2.5 元起 | 10 元起 | 复杂分析、长文档理解 |
| Qwen-Plus | 通用场景 | 0.8 元起 | 2 元起 | 标准问答、文档总结 |

成本估算（100人企业，每人每天约20次问答）：日均约400万token，月均约1.2亿token。使用 Qwen-Plus 月费仅约 96-240 元，使用 Qwen3-Max 月费约 300-1,500 元。相比本地部署 GPU 服务器（10-15万硬件成本），API 方案性价比高。

3.7 混合部署推荐方案

结合数据安全要求和成本考量，推荐"本地+云端"混合部署方案：

| 场景 | 推荐方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 日常问答/知识检索 | 阿里云百炼 API（Qwen-Plus） | 成本极低（月费百元级）、效果好、免运维 |
| 涉密文档/敏感数据 | 本地部署 Qwen2.5-7B/14B | 数据不出企业，满足保密要求 |
| Embedding 向量化 | 本地部署 BGE-M3 | 一次性处理，无持续API费用 |
| 复杂分析/报告生成 | 阿里云百炼 API（Qwen3-Max） | 最强推理能力，按需调用 |

3.8 阿里云服务器全租赁成本估算（方案二）

如果不购买本地服务器，全部使用阿里云租赁，以下是成本估算：

| 资源 | 阿里云规格 | 配置 | 月费(元) | 年费(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU推理服务器 | gn7i-c16g1.4xlarge | 16核60G + A10 24G ×1 | ~3,200 | ~25,600(8折) |
| 应用服务器 | g8i.8xlarge | 32核128G + 500G ESSD | ~5,700 | ~45,600(8折) |
| 存储(OSS) | 对象存储 OSS | 10TB 标准存储 | ~1,200 | ~14,400 |
| 数据库(RDS) | RDS MySQL 8.0 | 8核32G 高可用版 | ~3,500 | ~28,000(8折) |
| 带宽 | 固定带宽 | 10Mbps | ~515 | ~6,180 |
| 合计 | - | - | ~14,100 | ~120,000 |

说明：以上价格为标准报价参考，具体以阿里云官网实时报价为准。

对比方案一（本地部署约20万一次性投入），阿里云租赁方案的优劣势：

| 维度 | 本地部署(方案一) | 阿里云租赁(方案二) |
| --- | --- | --- |
| 初始成本 | ~20万（一次性） | 0（按月/年付费） |
| 年度成本 | 电费+运维 约2-3万/年 | 约12-14万/年（标准价） |
| 3年总成本 | ~26-29万 | ~36-42万（标准价） |
| 3年总成本(优惠) | - | ~15-21万（首购+长期折扣） |
| 弹性扩容 | 需采购新硬件 | 随时升配，分钟级生效 |
| 运维负担 | 需专人维护硬件 | 阿里云托管，无硬件运维 |
| 数据安全 | 数据完全本地 | 数据在阿里云（可加密） |

四、向量数据库选型

4.1 推荐方案：Milvus 2.x

Milvus 是专为 AI 应用设计的开源向量数据库，由 Zilliz 公司开发维护。

4.2 向量数据库对比

| 数据库 | 性能 | 扩展性 | 易用性 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Milvus | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ⭐ 首选 |
| Qdrant | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | 备选 |
| Weaviate | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 备选 |
| Chroma | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | 小规模 |

4.3 选择 Milvus 的理由

高性能：支持十亿级向量检索，毫秒级响应

分布式架构：支持水平扩展，适应数据增长

丰富的索引：支持 IVF、HNSW、DiskANN 等多种索引

国产开源：Zilliz 是中国公司，社区活跃

生态完善：与 LangChain、LlamaIndex 等框架深度集成

4.4 Embedding 模型

| 模型 | 维度 | 显存需求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| BGE-M3 | 1024 | 4GB | ⭐ 推荐，多语言支持好 |
| text2vec-large-chinese | 1024 | 2GB | 备选，纯中文场景 |

五、服务器资源配置

5.1 推荐配置方案（预算约20万）

| 组件 | 配置 | 数量 | 预估价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器 | 32核CPU / 128GB内存 / 1TB SSD | 1台 | 3-5万 |
| GPU服务器 | NVIDIA A30 24GB × 2 / 64GB内存 | 1台 | 10-15万 |
| 存储服务器 | 10TB HDD RAID / 1TB SSD缓存 | 1台 | 2-3万 |
| 网络设备 | 千兆交换机 / UPS电源 | 1套 | 1-2万 |

5.2 GPU 选型说明

| GPU型号 | 显存 | 价格区间 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| NVIDIA A30 | 24GB | 3-4万/张 | ⭐ 推荐，性价比高 |
| NVIDIA A100 | 40/80GB | 8-15万/张 | 大规模部署 |
| NVIDIA RTX 4090 | 24GB | 1.5-2万/张 | 预算有限时备选 |
| NVIDIA L40S | 48GB | 5-6万/张 | 大模型微调 |

5.3 资源分配建议

| 服务 | 资源需求 | 部署位置 |
| --- | --- | --- |
| Qwen2.5-7B (vLLM) | GPU 16GB + CPU 8核 + 32GB内存 | GPU服务器 |
| BGE-M3 Embedding | GPU 4GB + CPU 4核 + 16GB内存 | GPU服务器 |
| Milvus | CPU 8核 + 32GB内存 + 500GB SSD | 应用服务器 |
| MySQL | CPU 4核 + 16GB内存 + 200GB SSD | 应用服务器 |
| MinIO | CPU 4核 + 8GB内存 + 10TB HDD | 存储服务器 |
| FastAPI + Nginx | CPU 8核 + 32GB内存 | 应用服务器 |

六、实施路线图

| 阶段 | 内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| P1 基础设施 | 服务器部署、数据库、存储、模型部署 | 基础环境就绪 |
| P2 知识库 | 多层级分类、文件上传、向量化、检索 | 知识库模块上线 |
| P3 智能体 | 对话服务、知识库关联、权限控制 | 智能体模块上线 |
| P4 培训考试 | 题库、组卷、考试、成绩分析 | 培训考试模块上线 |
| P5 集成优化 | 钉钉集成、性能优化、安全加固 | 系统全面上线 |

七、总结

本技术路线方案针对新核芯科技的实际需求，推荐以下核心技术选型：

• 大模型：通义千问 Qwen2.5-7B-Instruct（中文能力强、开源免费）
• 向量数据库：Milvus 2.x（高性能、分布式、国产开源）
• Embedding：BGE-M3（多语言支持、效果优秀）
• 服务器：应用服务器 + GPU服务器 + 存储服务器（预算约20万）

本方案具有以下优势：
1. 全部本地化部署，数据安全可控
2. 采用成熟开源技术，降低成本和风险
3. 支持水平扩展，适应业务增长